## Slide 1
 | Méthode Agile | Méthode en Cascade | Cycle en V
Principes clés | L'équipe, soit des individus et des interactions, plutôt que des processus et des outils L’application, c'est-à-dire des fonctionnalités opérationnelles plutôt que de la documentation exhaustive La collaboration avec le client, plutôt que la contractualisation des relations L’acceptation du changement, plutôt que le suivi d'un plan |  | Chaque partie de la phase ascendante fait écho à chacune de la partie descendante (la phase ascendante est là pour valider la phase descendante)
Avantages | Flexibilité Collaboration et communication fréquente avec le client Meilleure visibilité du client sur le projet Le client peut changer de direction s’il le souhaite Maîtrise des coûts |  | 
 | Flexibilité Collaboration et communication fréquente avec le client Meilleure visibilité du client sur le projet Le client peut changer de direction s’il le souhaite Maîtrise des coûts |  | 
Inconvénients | Documentation maigre car le dialogue est privilégié Les clients doivent rester disponibles Pas adapté pour les entreprises aux structures hiérarchiques très fortes, à cause du fonctionnement collaboratif Malgré un bon contrôle des coûts, la vision du budget pour la totalité du projet est difficile |  | 
Projets à proscrire | Les projets parfaitement bien cadrés dont l’échéance est bien définie, qui ne nécessite pas de personnalisations | Les projets avec une forte probabilité de changements réguliers, les gros projets | 

## Slide 2
 | Méthode Agile | Méthode en Cascade | Cycle en V
Principes clés | L'équipe, soit des individus et des interactions, plutôt que des processus et des outils L’application, c'est-à-dire des fonctionnalités opérationnelles plutôt que de la documentation exhaustive La collaboration avec le client, plutôt que la contractualisation des relations L’acceptation du changement, plutôt que le suivi d'un plan | La production des livrables définis au tout début du projet La livraison de ces livrables à une date précise et définie lors du cadrage du projet La phase ne se termine que lorsque cette dernière a été vérifiée puis validée Si un client n’est pas satisfait d’un livrable, l’équipe devra le retravailler jusqu’à ce qu’il soit parfait | Chaque partie de la phase ascendante fait écho à chacune de la partie descendante (la phase ascendante est là pour valider la phase descendante)
Avantages | Flexibilité Collaboration et communication fréquente avec le client Meilleure visibilité du client sur le projet Le client peut changer de direction s’il le souhaite Maîtrise des coûts | Une documentation solide (étapes clairement définies) Estimation des coûts dès le début du projet Une structure ou les phases de projet sont clairement délimitées | 
 |  | Plus grande simplicité (processus continu) que dans le cycle en V (simultané) | Evite les aller-retours, si des problèmes sont rencontrés, chaque étape de la partie ascendante peut s’appuyer sur la documentation produite lors de l’étape de la partie descendante correspondante Elaboration d’un plan de tests dès le début du projet Qualité et fiabilité maximisés, risques minimisés, grâce aux nombreux tests
Inconvénients | Documentation maigre car le dialogue est privilégié Les clients doivent rester disponibles Pas adapté pour les entreprises aux structures hiérarchiques très fortes, à cause du fonctionnement collaboratif Malgré un bon contrôle des coûts, la vision du budget pour la totalité du projet est difficile | Une bonne documentation peut également être lourd et fastidieux Si une des phases prend du retard, les prochaines aussi | 
 |  | Les tests arrivent tardivement De par sa construction séquentielle et linéaire, le retour en arrière est impossible. | Le processus étant plus complexe que la méthode en cascade, le cycle en V est plus coûteux
Projets à proscrire | Les projets parfaitement bien cadrés dont l’échéance est bien définie, qui ne nécessite pas de personnalisations | Ne pas appliquer la méthode en cascade ou le cycle en V dans le cas des projets ou le client fait des changements réguliers |